муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2 г. Каменск - Шахтинский

 Утвержден

Заведующий МБДОУ детский сад № 2

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. С. Овчиянц

 Приказ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

**ПЛАН-ГРАФИК**

**перехода на период до 2024 года**

**на использование отечественного программного обеспечения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ожидаемый результат** |
|  | **1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу в ДОУ** |
| 1.1. | Разработка, согласование и утверждение мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в ДОУ | Январь 2021 г. | Регламентация перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в ДОУ |
| 1.2. | Размещение плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в ДОУ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Январь 2021 г. | Информирование населения о плане мероприятий (плане-графике) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в ДОУ, путём его размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
|  | **2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения и модернизацию технологической инфраструктуры в МБДОУ детский сад № 2 в целях обеспечения совместимости с отечественным программным обеспечением** |
| 2.1. | Внесение изменений в план-график закупок ДОУ, проведение торгов | Февраль – декабрь 2021 г. | Заключение муниципальных контрактов на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем |
|  | **3. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения и модернизацию технологической инфраструктуры МБДОУ детский сад № 2 в целях обеспечения совместимости с отечественным программным обеспечением** |
| 3.1. | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем не требовалась | Март – декабрь 2021 г. | Достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение ДОУ |
| 3.2. | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места , где требовалась модернизация информационных систем | Январь – декабрь 2022 г. | Достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение ДОУ |
|  | **4. Иные мероприятия** |
| 4.1. | Обучение сотрудников навыкам по настройке и эксплуатации отечественного офисного программного обеспечения | 2022 – 2023 г. | Повышение уровня квалификации по использованию отечественного офисного программного обеспечения |

1. **План-график перехода на период до 2024 года МБДОУ детский сад № 2**

 **на использование отечественного офисного программного обеспечения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения** | **Наименование целевого показателя** | **2021 год** | **2024 год** |
| Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах местного самоуправления муниципального образования, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | 50% | 80% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | 30% | 60% |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | 30% | 70% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | 50% | 80% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | 60% | 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | 100% | 100% |
| 7. | Интернет - браузеры | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | 50% | 70% |